Оценка эффективности действующих  долгосрочных  целевых  программ Зеленчукского сельского поселения за 2014 год.

1.Перечень долгосрочных целевых программ, реализуемых  на территории Зеленчукского сельского поселения в 2014году

|  | Наименование целевой программы |
| --- | --- |
| 1 | Долгосрочная целевая программа Зеленчукского сельского поселения «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Зеленчукского сельского поселения Зеленчукского муниципального района КЧР на период 2014-2027годы»» |
| 2 | Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зеленчукского сельского поселения на 2012-2015 годы |

2.Результаты оценки эффективности долгосрочных  целевых

программ Зеленчукского сельского поселения за 2014 год

Оценка долгосрочных  целевых  программ проводилась в рамках постановления главы администрации Зеленчукского сельского поселения от 10.12.2012 № 331 «Об утверждении Порядка принятия решений ,формирование и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Зеленчукского сельского поселения».

На реализацию программ  на 2014 год  по прогнозным данным планировалось вложение средств на сумму 31350 т.р.  Всего с учетом средств местного бюджета, республиканского бюджета и внебюджетных источников на реализацию вышеуказанных программ было освоено средств на сумму 4534,9 т.р.

В ходе реализации программы в 2014 были проведены  следующие мероприятия:

из средств местного бюджета

-строительство новой линии уличного освещения по улице Набережной в ст.Зеленчукской на сумму 542,0 т.р

- в рамках со финансирования федеральной целевой  программы « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года» проведены работы по прокладке новой водопроводной линии по ул.Рабочей в ст.Зеленчукской на сумму 115 т.р

- проведена новая линия канализации по ул.Гагарина в ст.Зеленчукской на сумму 839,0 т.р

- приобретение труб водопроводных общей протяженностью 1300 м для  уличных комитетов для  замены ветхих водопроводов на сумму 295,4 рублей.

из средств республиканского бюджета

- финансирования федеральной целевой  программы « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года» проведены работы по прокладке новой водопроводной линии по ул.Рабочей в ст.Зеленчукской на сумму 735 т.р

Из средств внебюджетных источников:

-ООО Профит из собственных средств  провели замену изношенной теплотрассы  протяженностью 276 м на сумму 1166,5т.р.

-МУП УК ЖКХ из собственных средств провели замену аварийных водопроводных сетей ст.Зеленчукской общей протяженностью 821 м на сумму 842 т.р.

Процент исполнения целевых программ составляет 14 %.

Ведущий специалист

администрации  Зеленчукского  СП                                    Петрушкова Н.П.